АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27  декабря 2013 года                                                                   №  115

с. Елизаветовка

О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского сельского поселения № 131 от 30.09.2011 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Благоустройство и озеленение населенных

пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения

на 2012-2014 годы»

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 85 от 13.04.2011 года «Об утверждении Примерных правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории Елизаветовского сельского поселения», Решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 24 от 29.03.2013 г. «О внесении изменений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Постановления  Администрации Елизаветовского сельского поселения  № 42 от 17 июня 2010 года  «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Елизаветовского сельского поселения № 131 от 30.09.2011 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы», изложив в новой редакции  «Пообъектный план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы», согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента обнародования и  подлежит размещению на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу Елизаветовского сельского поселения – В.С. Лугового.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                    В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

№  115 от 27 декабря 2013 г.

Пообъектный план мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории

Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  | Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» |  |  |  |  | 34,9 |
| 1.1 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о программных целях и методах их решения на сходах, собраниях | В течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | без финансирования |
| 1.2. | Дорожная деятельность в отношении грунтовых дорог (грейдирование) | 2012 г.; 2013 г.; 2014 г. | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | 11,8 23,1 0,0 |
| 2. Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  | 1345,7 |
| 2.1. | Организация освещения улиц | 2012 г.; 2013 г.; 2014 г. | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | 634,3 711,4 0,0 |
| 3. Подпрограмма «Озеленение» |  |  |  |  | 131,0 |
| 3.1. | Обкашивание территории Елизаветовского сельского поселения | апрель – октябрь 2012-2014 г.г. | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | 12,0 49,7 0,0 |
| 3.2. | Осуществление уходных работ за зелеными насаждениями на территории сельского поселения | апрель-октябрь 2012- 2014 г.г. | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | - 51,0 0,0 |
| 3.3. | Приобретение и посадка цветов, многолетних насаждений и уход за имеющимися клумбами | апрель-ноябрь 2012-2014 г.г. | Руководители всех учреждений и организаций, владельцы ЛПХ |  | - 18,3 - |
| 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» |  |  |  |  | 605,5 |
| 4.1. | Побелка деревьев | Апрель 2012-2014 г.г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 3,0 3,0 0,0 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на содержание и благоустройство памятников и прилегающей к ним территории | в течение 2012-2014 г.г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 3,0 10,0 0,0 |
| 4.3. | Оформление правоустанавливающих документов на бесхозные объекты: памятник «Погибшим воинам», « В.И. Ленин» в с.Елизаветовка; водопроводные сети с. Елизаветовка и п. Южный; кладбища с. Елизаветовка и п. Южный: грунтовые дороги и тротуарные дорожки | 2013 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.4. | Приведение в порядок территорий кладбищ с. Елизаветовка и п. Южный | в течение 2012 – 2014 г.г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.5. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о необходимости заключения договоров на услугу «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов», увеличение количества пользователей данной услугой не менее 90 % | в течение 2012 – 2014 г.г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.6. | Строительные материалы | в течение 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | - 55,1 - |
| 4.7. | Приобретение и установка детской игровой площадки | в течение 2012 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 147,5 |
| 4.8. | Приобретение и установка башни Рожновского в пос. Южный | в течение 2012 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 300,0 |
| 4.9. | Приобретение газонокосилки | в течение 2012 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 20,2 |
| 4.10. | Противоклещевая обработка территории сельского поселения | в течение 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 8,1 20,3 0,0 |
| 4.11. | Временное трудоустройство безработных граждан, выполняющих работы по благоустройству территории сельского поселения | в течение 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 25,9 0,0 0,0 |
| 4.12. | Услуги по разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения | в течение 2012 г. |  | Переданные полномочия Азовскому району | 9,4 |
| 4.13. | Определение норм накопления отходов потребления для населения Елизаветовского сельского поселения | в течение 2012 г. |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 6,8 |
| Итого: 2117,1 |  |  |  |  |  |

Глава Елизаветовского сельского поселения                                                                    В.С. Луговой