АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 августа 2014 года                                                                                    № 72

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения»

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. № 53 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района», распоряжением от 05.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 27.11.2013 г. №45 ««О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за 1 полугодие 2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лоза Д.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoesp.ru.

Глава Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 01.08.2014 № 72

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения»

за 1 полугодие  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза мусора | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2014 | 2020 год | 57,7 | 29,9 | 29,9 |
| 1.2 | Покос сорной растительности | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2014 | 2020 год | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Стройматериалы, оборудование | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2014 | 2020 год | 33,5 | 33,4 | 33,4 |
| 1.4 | Противоклещевая обработка | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2014 | 2020 год | 23,8 | 17,5 | 17,5 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 175,0 | 80,8 | 80,8 |

Глава Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой