Утверждаю: Глава

Елизаветовского

сельского поселения

___________ В.С. Луговой

«____» ______________ 2010 г.

ПРОГРАММА

ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЧИСТАЯ ВОДА»

с. Елизаветовка – 2010 г.

1. Введение

Елизаветовское сельское поселение (число жителей 2,359 тыс. человек). Территория сельского поселения составляет 15024 кв. км. По северу граничит с Александровским сельским поселением, по востоку граничит с Отрадовским сельским поселением, по югу граница идет по береговой линии реки Ея, на западе граничит с Краснодарским краем. В состав сельского поселения входит 2 населенных пункта. Центром является село Елизаветовка.

| № с.п. | Название с.п. | Населенные пункты, входящие в состав с.п. | Общее число жителей (чел) | Число жителей в населенных пунктах | Площадь кв. км. | Расстояние до центра сельского поселения с учетом доступа транспор- том (пеше- ходное) в км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Елизаветовское сельское поселение |  | 2359 |  | 15024,0 |  |
|  |  | с. Елизаветовка |  | 2004 | 424.7 |  |
|  |  | пос.Южный |  | 355 | 154.5 | 6 |

Питьевая вода в село Елизаветовка и поселок Южный поступает из водовода ВI-1 Ейского управления водопроводов, Краснодарского края. Затем, по водоводу в с. Елизаветовка - водонапорные башни объемом 50 куб.м., и 30 куб.м. с высотой стволов 15 м. и  пос. Южный - водонапорную башню объемом 15 куб.м. с высотой ствола 15 м.  При помощи водонапорных башен питьевая вода подается непосредственно в разводящие сети с. Елизаветовка и пос. Южного.  Водопроводные сети села Елизаветовка и пос. Южного выполнены  из труб различного материала (сталь, асбест, полиэтилен) диаметром 100 мм.  Длина водопроводных сетей в с. Елизаветовка составляет всего 35760 м., в поселке Южном – 4800 м. Общая протяженность водопроводных сетей проложенных по Елизаветовскому сельскому поселению составляет  40560 м.  Водопроводные сети проложены в 1980-1985 годах.  Износ водопроводных сетей составляет 94% и требуют замены как  в с. Елизаветовка так и в пос. Южный.  По заданию администрации Елизаветовского сельского поселения на объект  «Водопроводные сети с. Елизаветовка и пос. Южный» специалистами МПТИ Азовского района Ростовской области, ведется  подготовка технического паспорта   для  последующего внесения объекта,  в судебном порядке, в реестр администрации Елизаветовского сельского поселения, так как проведение регистрации прав на инфраструктуру водоснабжения является одним из важнейших мероприятий, входящих в программу.  Для подготовки программы привлечены специалисты УМП «Приморский водопровод».

Планируется применить материал труб для замены: полиэтиленовые и чугунные трубы со сроком службы более 50 лет. В программе учитывается ремонт водонапорной башни и  полная замена разводящих сетей на полиэтиленовые и чугунные трубы, что приведет к ликвидации аварийных ситуаций, а значит потерь питьевой воды, снижению эксплутационных издержек, снижению себестоимости питьевой воды и самое главное - благоприятной эпидемиологической обстановке, снижение вредного влияния на здоровье населения.

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение централизованное. Однако,  из-за 94 % изношенности водопроводных сетей и  постоянных порывов, происходит загрязнение   питьевой воды и возникает  опасность заражения болезнетворными бактериями. Поэтому, необходимо осуществить замену водопроводных сетей, что учтено программой.

Программа в зависимости от экономической ситуации и многих других факторов может подлежать корректировке.

2. Цели и задачи программы

Программа Елизаветовского сельского поселения «Чистая вода» представляет собой комплекс взаимно увязанных мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, организациями ЖКХ, финансового сектора, научными организациями, реализация которой обеспечит поэтапное достижение  цели – бесперебойное обеспечение населения поселения чистой водой, что безусловно окажет положительное влияние на социальную обстановку поселения, снижение вредного влияния на здоровье населения. Эта программа направлена на реформирование, модернизацию и проектирование водоснабжения.

Основными задачами разработанной программы на территории Елизаветовского сельского поселения  являются:

1. Решение социальной задачи:

- бесперебойное обеспечение населения качественной водой;

2. Создание эффективных условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения:

- переход к долгосрочным тарифам;

- создание инвестиционных институтов и развитие механизмов частного партнерства;

3. Формирование системы обязательств и системы контроля в секторе водоснабжения, включая стандарты качества воды, стандарты потребления и другие целевые индикаторы, обеспечивающие безопасность в секторе водоснабжения;

4. Обеспечение финансовой помощи - софинансирование региональных и местных проектов и осуществление реформы сектора водоснабжения в соответствии с лучшей практикой;

5. Обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения в соответствии с современными стандартами;

6. Гарантированное обеспечение, чистой питьевой водой объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы;

7. Создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение.

Задачи программы будут решаться с учетом реализации и при необходимости будет осуществлено внесение изменений и дополнений в программу.

# Структура программы Елизаветовского сельского поселения

Реализация программы предполагает запуск новых экономических, организационных, финансовых и правовых механизмов в рамках взаимодействия различных уровней власти, взаимодействия с частными инвесторами и населением и  имеет различные источники финансирования.

Структура программы состоит из следующих основных направлений:

1. Создание системы эффективного управления сектором водоснабжения, включая:

- совершенствование системы тарифного регулирования;

- привлечение частных управляющих компаний на основе концессионных соглашений и договоров аренды;

- применение инновационных технологий отечественного производства.

2. Определен механизм финансирования проектов в секторе водоснабжения, включая:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию программы обеспечения чистой питьевой водой населения и объектов социальной инфраструктуры.

3. Создание информационной аналитической базы в поселении, обеспечивающей:

- объективную информацию о состоянии сектора водоснабжения, доступную как для регулирующих органов (РСТ), так и для потребителей воды (население и т.д.);

- отслеживание результативности мероприятий программы.

# Этапы реализации программы                           Елизаветовского сельского поселения.

Программа поселения «Чистая вода» будет реализована в один этап.

В течение 2010-2011 г.г. будут реализованы первоочередные мероприятия программы, включая:

-  проведение регистрации прав на инфраструктуру водоснабжения;

- формирование партнерства с привлечением для финансирования проектов в секторе водоснабжения денежных средств частных инвесторов, средств населения, бюджета сельского поселения, бюджета района и бюджета Ростовской области;

- финансирование объектов водоснабжения, (реконструкция) замена водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы;

Реализация программы будет осуществлена в 3 квартале 2011 – 2015 годах по следующим направлениям:

- финансирование объектов водоснабжения, (реконструкция) замена водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы, ремонт водонапорной башни;

Целями первого этапа муниципальной программы являются:

- гарантированное обеспечение чистой питьевой водой населения поселения и объектов социальной инфраструктуры;

- создание эффективных условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения;

- переход к долгосрочным тарифам;

- финансирование проектных работ и капитального ремонта водопроводных сетей  с. Елизаветовка и пос. Южного и водонапорной башни с. Елизаветовка.

Привлечение в сектор водоснабжения инвестиций, включая частные инвестиции, необходимых для модернизации и капитального ремонта инфраструктуры.

# Создание благоприятной бизнес – среды

1. Гарантии возврата вложенных инвестиций.

Государственным гарантом является система государственного регулирования тарифов.

- Переход на новую систему тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, тарифы устанавливаются на срок от трех до пяти лет и формируются из трех составляющих:

- доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

- возврат капитала, осуществляемый в течение 10 – 20 лет;

- операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемых с учетом роста цен в экономике.

Постепенный переход на новую систему тарифного регулирования в секторе водоснабжения предполагается начать с 2013-2014 года.

2. Применение концессионных соглашений. Они обеспечивают гарантии возврата вложенных средств. (Разрабатываются на федеральном уровне).

3. Совершенствование системы разграничения полномочий регулирующих органов и устранение избыточного регулирования. (Разрабатывается на федеральном уровне).

4. Доступность предлагаемых услуг для населения.

# Обязательства Елизаветовского сельского поселения

- Обеспечение населения чистой водой и соблюдение технических регламентов.

- Совершенствование экологического регулирования.

- Создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения, формирование системы государственных обязательств по обеспечению потребителей услугами водоснабжения населения.

# Механизмы финансовой поддержки мероприятий программы Елизаветовского сельского поселения

Сектор водоснабжения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Сроки окупаемости данных проектов более 10 лет.

Инвестиционные средства, необходимые для реконструкции и модернизации существующей системы водоснабжения, а также для строительства новых объектов предполагается получить:

- за счет заимствований;

- за счет бюджетных средств;

- привлечения населения к проектам.

Инвестиции в проекты осуществляются в форме софинансирования областных и местных расходов.

В целях развития отечественного производства оборудования и материалов для сектора водоснабжения программа поселения предусматривает в проектах технологий и материалов в соответствии с современными стандартами отечественного производства.

# Информационная обеспеченность программы                 Елизаветовского сельского поселения.

- сбор, систематизация и анализ отчетной, статистической, справочной, прогнозной и оценочной информации;

- нормативно-методическое и экспертно-консультативное обеспечение оценки результативности реализации программы на основе отчетности обслуживающей организации;

- проведение прогнозных исследований по оценке социально-экономической и экологической эффективности реализации программы;

- проведение мониторинга реализации программных мероприятий для получения информации о степени достижения целевых показателей и индикаторов и  динамике изменения ситуации в области обеспечения населения чистой водой.

Результаты мониторинга будут публиковаться в средствах массовой информации раз в год. Предполагается публикация данных в открытом доступе электронной сети Интернет.

# Механизм реализации программы                                    Елизаветовского сельского поселения

Общее руководство и контроль в реализации  программы осуществляет Министерство экономического развития Ростовской области и министерство территориального развития Ростовской области.

Непосредственное управление реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией района и администрацией сельского поселения.

Заказчиком-координатором программы и главным распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического развития Ростовской области.

# Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения, в том числе за счет средств Инвестиционного фонда.

Финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете на соответствующий год.

Объемы финансирования мероприятий программы с привлечением средств областного и местного бюджета и других привлеченных средств подлежат ежегодной корректировке с учетом оценки достигнутых результатов.

ПАСПОРТ

| Наименование | Муниципальная программа в сфере снабжения населения чистой водопроводной водой Елизаветовского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик – координатор программы | Министерство экономического развития Ростовской области |  |
| Заказчики программы | Администрация Ростовской области |  |
| Основной разработчик программы | Министерство экономического развития администрации Ростовской области |  |
| Участники программы | Администрация Ростовской области, администрация Азовского района, администрация Елизаветовского сельского поселения, УМП «Приморский водопровод», население сельского поселения. |  |
| Цели и задачи программы | Целями программы являются: - обеспечение населения чистой водопроводной водой; - рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; - стабилизация и развитие систем водоснабжения жилищно-коммунального комплекса области; - формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения области, сохранение здоровья людей. Основные задачи программы: - создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения; формирование системы государственных обязательств по обеспечению потребителей услугами водоснабжения населения; - финансирование реализации инвестиционных проектов в секторе водоснабжения населения; - стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения населения; - стимулирование производства инновационного отечественного оборудования, материалов и технологий; - обеспечение чистой водопроводной водой объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы; - формирование информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения населения; - создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение. |  |
| Целевые индикаторы и критерии программы | Критерий | Индикатор |
|  | Доступность услуг водоснабжения | Доля платежей за воду в среднедушевых доходах населения |
|  | Состояние структуры водоснабжения | Качественная характеристика воды |
|  | Эффективность реализации программы | Удельный эффект от реализации программы. |
|  | Потребность в финансировании |  |
| Основные мероприятия программы | - финансирование капитального ремонта водопроводных сетей; - финансирование капитального ремонта водонапорной башни; - финансирование покупки оборудования для системы водоснабжения; - финансирование подготовки квалифицированных кадров; - и прочее. |  |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 3 квартал 2011- 2015 г.г. |  |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | Объем финансирования: Объект водоснабжения: - 17,71 млн. руб. -за счет областного бюджета – 15,14 млн. рублей, из них по годам: 2011 г – 0,89 млн. руб., 2012 г.- 3 млн. руб., 2013 г – 3 млн.руб., 2014 г – 3 млн.руб., 2015 г.- 2.25 млн.руб. -за счет средств бюджета органа МСУ – 2.57 млн. рублей, из них по годам: 2011 г. – 0,13 млн. руб., 2012 г.- 0,43 млн. руб. ,2013 г – 0.43 млн.руб., 2014 г. – 0.43 млн.руб., 2015 г.- .0.33 млн.руб. - за счет привлеченных средств – 0 млн. рублей, из них по годам - 0 млн. руб. |  |
| Управление реализацией областной программы и контроль, за ходом ее выполнения | Общее руководство и контроль осуществляет рабочая группа программы «Чистая вода» под руководством министра финансов Ростовской области. Текущее управление осуществляет министерство жилищного- коммунального хозяйства по реализации государственной программы «Чистая вода». В реализации областной программы участвуют администрация Елизаветовского сельского поселения и УМП «Приморский водопровод». |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение тарифной ставки на воду; Улучшение качества водопроводной воды; Увеличение обеспечения приборами учета населения с 97 % на 100%. |  |

Характеристика текущего состояния в секторе водоснабжения

Елизаветовского поселения

| Показатель | Ед изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 к 2006,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению | % | 84 | 85 | 85 | 101 |
| потери воды в сетях централизованного водоснабжения, | куб.м | 9300 | 9030 | 9804 | 105 |
| доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций, обеспечивающих водоснабжение населения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля российского оборудования и материалов в структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки воды | ед | - | - | - | - |
| среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год | куб.м | 9,7 | 15,2 | 13,3 | 137.1 |
| тариф на водопроводную воду | руб. | 27 | 33 | 40 | 147 |
| Доля обеспеченности приборами учета | % | 96 | 97 | 100 | 104 |

При реализации программы водоснабжения население села будет полностью обеспечено чистой и качественной питьевой водой. Снизятся утечки воды, производственные затраты на ремонт водопроводных сетей, что повлечет снижение тарифа на питьевую воду.

Целевые индикаторы

Критерий: Улучшение качества воды, снижение тарифа.

Индикатор: Доля платежей за воду в среднедушевых доходах населения

| Показатель | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 к 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, потребляющего воду | тыс. чел. | 2.027 | 1.911 | 1.802 | 1697 | 1599 | 1508 | 74 |
| Совокупный объем потребления воды | куб. м. | 27149 | 28379 | 39430 | 41401 | 43472 | 45645 | 168 |
| Средний объем потребления на одного человека | куб. м. | 13.4 | 15.2 | 20.6 | 23.3 | 30.3 | 31.2 | 233 |
| Средний тариф на воду | руб. | 54.96 | 62.24 | 73.03 | 85.7 | 100.5 | 117.8 | 214 |
| Среднедушевой доход населения | руб. | 7298.38 | 8190 | 9250 | 10490 | 12126.3 | 13700 | 187.1% |
| Доля платежей за воду в среднедушевых доходах населения | % | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 180 |

Средний платеж за воду определяется как произведение среднего тарифа на воду на средний объем потребления, приходящийся на одного человека. Средний тариф определяется как средневзвешенный по объемам реализации тариф. Средний объем потребления, приходящийся на одного человека, определяется отношением совокупного объема потребления воды к численности населения, потребляющего воду.

Критерий: состояние структуры водоснабжения Елизаветовского поселения

| Показатель | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 к 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению | %. | 85.3 | 72,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,4 |
| Потери воды в сетях центрального водоснабжения | куб. м. | 45014 | 25838 | 27300 | 1365 | 683 | 341 | 0,8 |
| Доля российского оборудования и материалов в структуре затрат организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля проб, соответствующих нормативным значениям в общем количестве произведенных проб по: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| - Санитарно-химические показатели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| - Микробиологические показатели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

При оценке критерия «Финансовые потребности программы» применяется индикатор инвестиций в водоснабжение в расчете на одного человека. Данный индикатор определяется отношением финансовых потребностей на реализацию региональной программы (за счет всех источников финансирования) к численности населения муниципальных образований, участвующих в реализации программы. По результатам расчета строится рейтинг субъектов Российской Федерации в порядке убывания.

Критерий: Эффективность реализации программы

| Показатель | Еди ница изме-рения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 к 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество людей, имеющих доступ к центральному водоснабжению | тыс. чел. | 2.27 | 1.911 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100 |
| Средний платеж за воду в год | руб. | 535 | 792 | 1172 | 1734 | 2168 | 2468 | 142 |
| Выручка от потребления воды | руб. | 1083807 | 1478950 | 2011372 | 2614784 | 3137740 | 3138000 | 120 |
| Финансовые потребности программы | руб. | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 3000000 | 3000000 | 337 |
| Удельный эффект от реализации программы | % | 0 | 0 | 0 | 294 | 105 | 105 | 35.7 |

При оценке критерия «Эффективность инвестиций применяется индикатор «Удельный эффект от реализации программы». Значение данного индикатора определяется отношением выручки от реализации программы к финансовым потребностям на её реализации (в млн. руб.). Выручка определяется как  произведение общего число людей, имеющих доступ к центральному водоснабжению на тарифную ставку.

Критерий: финансовые потребности региональной программы.

Обосновывается потребность программы в ресурсном обеспечении в целом. Ресурсы, которые будут привлечены на реализацию программы,  финансируются за счет бюджетов различных уровней. Расчеты потребностей в финансировании мероприятий программы проводится по форме приведенной в таблице (см.ниже).

Перечень мероприятий входящих в программу:

Приводится перечень конкретных мероприятий, которые предлагается реализовать для достижения поставленных целей и задач программы. Необходимо указать все мероприятия, реализация которых приведет к полной модернизации системы

водоснабжения:

- финансирование покупки оборудования для системы водоснабжения;

- финансирование подготовки квалифицированных кадров;

- и прочее.

| Мероп- риятия | Источник | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет регионального бюджета, млн.руб. | 0.89 | 3 | 3 | 3 | 2.25 |
|  | за счет средств бюджета органа МСУ, млн.руб. | 0.13 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.33 |
|  | за счет привлеченных средств | - | - | - | - | - |

Сроки реализации программы

После разработки программы составляется график, в котором указываются мероприятия, сроки и ответственные исполнители выполняемых работ (см. табл.)

| Разделы программы, мероприятия | Объем работ | Ед. изм. | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей в с. Елизаветовка, Елизаветовского сельского поселения, Азовского района | 33660 | м | В.С.Луговой В.П. Арчаков | 3 квартал 2011 года -2015год |  |
| Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей в пос. Южный, Елизаветовского сельского поселения Азовского района, Ростовской области. | 4500 | м | В.С.Луговой В.П. Арчаков | 3 квартал 2011 года -2015год |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Елизаветовка, Елизаветовского сельского поселения, Азовского района |  |  | В.С.Луговой В.П. Арчаков | 3 квартал 2011 года -2015год |  |

Приложение 1

| Наименование организации | Наименование проекта | Сущность проекта | Потребность в финансировании, млн.руб. | Объем выручки от осуществле- ния деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УМП «Приморский водопровод» | Программа «Чистая вода» | Вода, поставляемая по качественному водопроводу, влечет улучшение качества воды, уменьшение потерь, снижение тарифов. | 17.71 |  |