РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Елизаветовского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е № 107

27 октября 2011 года                                                  с. Елизаветовка

Об утверждении отчета за 9 месяцев 2011 года

О ходе реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов на

территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 год»

На основании        Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 24 февраля 2011 года № 80 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на

территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 год», Собрание депутатов Елизаветовского сельского поселения

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2011 года «О ходе реализации муниципальной целевой  программы  «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 год», согласно приложению.

2. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения адресу www.elizavetovskoesp.ru.

3. Контроль, за выполнением решения, возложить на главу Елизаветовского сельского поселения – В.С. Лугового.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                                          В.С. Луговой

Приложение

к решению Собрания депутатов

Елизаветовского сельского поселения

№ 107 от 27 октября 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011 ГОД»

Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 год» разработанная в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом МО «Елизаветовское сельское поселение», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 13 апреля 2011 года № 85 «Об утверждении Примерных правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории Елизаветовского сельского поселения, реализовывалась в течение 9 месяцев 2011 года согласно утвержденному пообъектному плану мероприятий.

В ходе реализации данной Программы администрацией Елизаветовского сельского поселения проводилась разъяснительно-агитационной работа среди населения сельского поселения о необходимости заключения договоров на услугу «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов», что привело к увеличению количества пользователей данной услуги до 51%; оформлены технические паспорта  на бесхозные объекты: памятник «Погибшим воинам», «В.И. Ленин» в с.Елизаветовка; водопроводные сети с. Елизаветовка и п. Южный; кладбище

п. Южный; арбитражным судом Ростовской области 23.09.2011 г. за администрацией Елизаветовского сельского поселения признано право собственности на 12 внутрипоселковых дорог с грунтовым покрытием. В течение 9 месяцев 2011 года освещались улицы сельского поселения в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств. По мере необходимости грейдировались грунтовые дороги в населенных пунктах сельского поселения. Пообъектный план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории       Елизаветовского сельского поселения на 2011 год» приведен в Приложении 1 к отчету.

Приложение 1

к отчету о ходе реализации муниципальной

целевой программы

«Благоустройство и озеленение

населенных пунктов на территории

Елизаветовского сельского поселения на 2011 год»

Пообъектный план мероприятий

по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории

Елизаветовского сельского поселения на 2011 год»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт, содержание дорог |  |  |  | 12,4 |
| 1.1. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о программных целях и методах их решения на сходах, собраниях | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 1.2. | Дорожная деятельность в отношении грунтовых дорог (грейдирование) | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 12,4 (прогрейдированно 11 км грунтовых дорог) |
| 2. Уличное освещение |  |  |  | 453,5 |
| 2.1. | Организация освещения улиц | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 453,5 |
| 3. Озеленение территории 57,5 |  |  |  |  |
| 3.1. | Обкашивание территории Елизаветовского сельского поселения | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 50,0 ( произведен покос сорной растительности на 184 000 м2 площади) |
| 3.2. | Осуществление уходных работ за зелеными насаждениями на территории сельского поселения | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 7,5 (приобретено 30 шт. самшита) |
| 3.3. | Посадка цветов и уход за имеющимися клумбами | 9 месяцев 2011 года | Руководители всех учреждений и организаций, владельцев ЛПХ | без финансирования (разбито и осуществляется уход за 15 клумбами руководителями учреждений и организаций, владельцами ЛПХ) |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  | 231,6 |
| 4.1. | Побелка деревьев | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 2,6 (приобретено 6 тонн извести) |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на содержание и благоустройство памятников и прилегающей к ним территории | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.3. | Оформлены технические паспорта на бесхозные объекты: памятник «Погибшим воинам», « В.И. Ленин» в с.Елизаветовка; водопроводные сети с. Елизаветовка и п. Южный; кладбище п. Южный; Согласно решения арбитражного суда Ростовской области от 23.09.2011 г., за Администрацией Елизаветовского сельского поселения признано право собственности на 12 внутрипоселковых дорог с грунтовым покрытием | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | финансирование прошло в 2010 году (предоставлена техническая документация и необходимые документы в Росреестр для регистрации) |
| 4.4. | Приведение в порядок территории кладбищ с. Елизаветовка и п. Южный | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования (проведено 3 субботника) |
| 4.5. | Противоклещевая обработка на территории Елизаветовского сельского поселения | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 8,1 (обработано 3 га площади) |
| 4.6. | Уборка территории Елизаветовского сельского поселения | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 12,3 (производилась уборка территории сельского поселения от мусора с 03.05.2011 г. по 31.05.2011г.) |
| 4.7. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о необходимости заключения договоров на услугу «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов», увеличение количества пользователей данной услугой до 51 % | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.8. | Приобретение дорожных знаков | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 77,0 |
| 4.9. | Установка дорожных знаков | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 99,9 |
| 5.0. | Разборка старых, аварийных деревьев | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 22,8 |
| 5.1. | Услуги вышки | 9 месяцев 2011 года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 8,9 |
| Итого: 755,0 |  |  |  |  |

Глава Елизаветовского сельского поселения                                                                    В.С. Луговой