РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Елизаветовского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е  № 114

16 декабря  2011 года                                                с. Елизаветовка

О внесении изменений в решение Собрания депутатов

Елизаветовского сельского поселения № 80 от 24.02.2011 г.

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов

на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 год»

На основании        Федерального закона от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 13 апреля 2006 года № 85 «Об утверждении Примерных правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории Елизаветовского сельского поселения», Собрание депутатов Елизаветовского сельского поселения

Р Е Ш И Л О:

1. Внести изменения в Приложение к решению Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 24.02.2011 г. № 80, изложив в новой редакции  «По объектный план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 год», согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее Решение  вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения адресу www.elizavetovskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением решения возложить на главу Елизаветовского сельского поселения – В.С. Лугового.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                                          В.С. Луговой

Приложение

к муниципальной целевой программе

«Благоустройство и озеленение населенных

населенных пунктов на территории

Елизаветовского сельского поселения на 2011 год»

Пообъектный план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории

Елизаветовского сельского поселения на 2011 год»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог, разработка ПСД на капитальный ремонт дорог |  |  |  | 12,4 |
| 1.1 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о программных целях и методах их решения на сходах, собраниях | В течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 1.2. | Дорожная деятельность в отношении грунтовых дорог (грейдирование) | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 12,4 |
| 2. Уличное освещение |  |  |  | 647,8 |
| 2.1. | Организация освещения улиц | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 647,8 |
| 3. Озеленение территории |  |  |  | 57,5 |
| 3.1. | Обкашивание территории Елизаветовского сельского поселения | май-октябрь | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 50,0 |
| 3.2. | Осуществление уходных работ за зелеными насаждениями на территории сельского поселения | апрель-октябрь | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 7,5 |
| 3.3. | Посадка цветов и уход за имеющимися клумбами | апрель-ноябрь | Руководители всех учреждений и организаций, владельцы ЛПХ | без финансирования |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  | 232,1 |
| 4.1. | Побелка деревьев | апрель | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 3,0 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на содержание и благоустройство памятников и прилегающей к ним территории | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.3. | Оформление правоустанавливающих документов на бесхозные объекты: памятник «Погибшим воинам», « В.И. Ленин» в с.Елизаветовка; водопроводные сети с. Елизаветовка и п. Южный; кладбища с. Елизаветовка и п. Южный | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.4. | Приведение в порядок территорий кладбищ с. Елизаветовка и п. Южный | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.5. | Противоклещевая обработка на территории Елизаветовского сельского поселения | I полугодие | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 8,1 |
| 4.6. | Уборка территории Елизаветовского сельского поселения | В течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 12,4 |
| 4.7. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о необходимости заключения договоров на услугу «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов», увеличение количества пользователей данной услугой не менее 60 % | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | без финансирования |
| 4.8. | Приобретение дорожных знаков | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 77,0 |
| 4.9. | Установка дорожных знаков согласно утвержденной дислокации | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 99,9 |
| 5.0. | Разборка старых аварийных деревьев | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 22,8 |
| 5.1. | Услуги вышки | в течение года | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 8,9 |
| Итого: 949,8 |  |  |  |  |

Глава Елизаветовского сельского поселения                                                                    В.С. Луговой